AgentFlow

多 Agent 软件开发团队平台

| 文档版本 | v1.0 Draft |
| --- | --- |
| 创建日期 | 2026年3月 |
| 文档类型 | 产品方案计划书（PRD） |
| 面向读者 | AI 构建助手 / 全栈工程师 / 产品团队 |
| 项目代号 | AgentFlow |
| 核心目标 | 构建可执行多 Agent 顺序协作的软件开发自动化平台 |

本文档用途

本文档为 AgentFlow 项目的完整方案计划书，目标是让任何 AI 构建助手（如 Claude Code、Cursor 等）在无需额外口头说明的情况下，完全理解项目架构意图、功能边界、技术选型与分阶段实施计划，并据此进行精确的代码搭建。

# 01  项目概述

## 1.1  项目背景与动机

现代软件开发团队面临任务繁重、上下文切换频繁、人工协调成本高昂等问题。随着大型语言模型能力的成熟，"让 AI 自动完成整条开发流水线"已从概念走向可落地阶段。AgentFlow 正是基于这一判断而生——一个以多 Agent 顺序协作为核心机制的软件开发自动化平台。

## 1.2  核心愿景

一句话描述：用 PM / Dev / QA 三类 Agent 组成虚拟开发团队，接收任务列表后自动顺序执行，逐一输出 PRD、代码、测试报告等交付物，并通过可视化仪表盘实时监控全程。

## 1.3  项目定位

| 维度 | 定位描述 |
| --- | --- |
| 产品类型 | 多 Agent 任务编排 + 软件开发自动化平台 |
| 核心用户 | 项目负责人 / 小型技术团队 / 独立开发者 |
| 与竞品差异 | 不是通用 Agent 框架，而是垂直于软件开发流程的端到端执行系统 |
| 技术核心 | Orchestrator 调度层 + 专职 Agent 执行层 + 结构化上下文传递 |
| 交付形态 | Web 应用（含仪表盘）+ API 接入层 |

# 02  用户画像与使用场景

## 2.1  主要用户群体

| 用户类型 | 核心诉求 |
| --- | --- |
| 项目负责人 / PM | 快速将需求拆解为可执行任务，无需手动追踪每个开发步骤 |
| 独立开发者 | 一人独立完成从需求到代码的全流程，靠 Agent 补齐角色缺口 |
| 小型初创团队 | 人力有限，用 Agent 扩充开发产能，降低重复性工作成本 |
| AI 工具研究者 | 探索 Multi-Agent 在实际工程中的落地路径与最佳实践 |

## 2.2  核心使用场景

### 场景 A：新功能需求到代码的全自动执行

- 用户在系统中输入需求描述（如"开发用户认证模块"）

- PM Agent 自动拆解为 PRD + 子任务列表

- Dev Agent 顺序接收每个子任务，生成代码 + 单元测试

- QA Agent 接收代码，生成集成测试用例，输出 Bug 报告

- Orchestrator 汇总结果，触发下一轮任务或标记人工介入

### 场景 B：Sprint 周期任务批量处理

- 用户导入 Sprint 任务列表（JSON / 手动录入）

- 系统按优先级顺序自动调度，每个任务独立执行

- 仪表盘实时展示执行进度、耗时、成功率、阻塞原因

- 负责人可随时介入、修改任务或覆写 Agent 输出

### 场景 C：快速原型搭建

- 用户描述产品原型需求，系统自动生成前后端代码骨架

- Dev Agent 使用 code + bash skill 直接运行、验证代码可执行性

- 输出可直接部署的代码包 + API 文档

# 03  功能架构

## 3.1  系统三层模型

整个系统分为三个独立层次，职责明确，层间通过结构化消息传递：

第一层：任务管理层 （用户接触层）

• 任务队列管理：创建 / 编辑 / 删除 / 导入任务列表

• 任务优先级与依赖关系配置

• 人工节点设置：指定哪些任务需要人工审批才能继续

• 历史执行记录与回放

第二层：Orchestrator 调度层 （核心引擎）

• 顺序任务调度：上一任务完成后才触发下一任务

• 上下文打包：将上一任务输出结构化注入下一任务 prompt

• 状态机管理：PENDING → RUNNING → DONE / BLOCKED / FAILED

• 失败重试 / 人工介入路由

• Token 消耗追踪与成本控制

第三层：Agent 执行层 （实际工作者）

• PM Agent：读需求 → 输出 PRD / 拆解子任务 / 验收标准（Skills: docs, search, plan）

• Dev Agent：读任务 + 上下文 → 输出代码 / 单元测试 / 注释（Skills: code, bash, file, git）

• QA Agent：读代码 + PRD → 输出测试用例 / 执行测试 / Bug 报告（Skills: code, browser, test）

• Agent 技能（Skill）可动态配置，支持未来扩展新角色

## 3.2  Agent 技能（Skill）体系

每个 Agent 配置一组 Skill，Skill 是 Agent 调用外部能力的接口单元：

| Skill 名称 | 功能描述 |
| --- | --- |
| docs | 生成、读取、编辑 Markdown / PRD 文档 |
| search | 网络搜索，补充领域知识与 API 文档 |
| plan | 任务分解、优先级排序、依赖分析 |
| code | 代码生成、补全、重构（支持多语言） |
| bash | 执行 shell 命令、运行脚本、验证代码 |
| file | 文件系统读写、代码库管理 |
| git | Git 操作：commit / diff / branch 管理 |
| browser | 无头浏览器执行，用于 E2E 测试 |
| test | 生成测试用例、解析测试结果、生成覆盖率报告 |
| report | 结构化输出 Bug 报告、执行摘要 |

## 3.3  上下文传递机制（关键设计）

顺序执行中最核心的挑战是：上一个 Agent 的输出如何精准传递给下一个 Agent，既不丢失关键信息，又不超出 Token 限制。设计如下：

- 每个任务执行完毕生成一份结构化「任务交接单」（JSON）

- 交接单包含：任务摘要、关键输出路径、决策日志、未解决问题、对下一步的建议

- Orchestrator 负责将交接单注入下一个 Agent 的 System Prompt 前缀

- 交接单有字数上限（≤ 2000 token），超出部分截断并标记为「详见附件路径」

# 04  前端界面规格

## 4.1  整体 UI 设计语言

| 设计属性 | 规格 |
| --- | --- |
| 整体风格 | 浅灰玻璃拟态（Light Glassmorphism），参考 macOS Sonoma 控件风格 |
| 背景层 | 用户可自定义上传图片，支持 6 个预设场景，遮罩透明度可调 |
| 侧边栏 | 独立浮动胶囊，高度由导航项数量决定（fit-content），垂直居中于屏幕 |
| 主面板 | 独立浮动卡片，四边有呼吸边距，内容区固定尺寸，内部滚动 |
| 色彩系统 | 主色 #2563EB 蓝，仅用于强调；文字深灰；面板统一浅灰玻璃 |
| 字体 | Sora（展示）+ JetBrains Mono（数据） |
| 自适应 | 全部尺寸使用 clamp() 流式布局，支持 1280px ～ 2560px 屏幕 |

## 4.2  页面结构

### ① 登录页

- 账号 + 密码字段，支持密码明文切换

- Enter 键直接提交，错误提示区分"字段为空"与"账密错误"

- 成功后用户信息同步至仪表盘头像 / 姓名

- 支持点击侧边栏头像退出登录

### ② 主仪表盘（Dashboard）

- 第一栏：三个 Agent 状态卡（PM / Dev / QA）+ 用户信息卡，各含核心指标

- 第二栏：任务执行流（含周柱状图 + 任务列表）+ 任务成功率 / Token 消耗面板

- 第三栏：最近交付物列表 + Agent Skills 配置 + Orchestrator 状态面板

### ③ Topbar

- 项目名称 + Sprint 标签

- 全局搜索框

- 背景自定义按钮（含完整设置面板）

- 新建任务按钮 / 主题切换 / 通知 / 用户头像

### ④ 背景设置面板

- 6 个预设背景（渐变暖 / 渐变冷 / 深空 / 森林 / 海洋 / 极光）

- 自定义图片上传（支持点击 + 拖拽，JPG / PNG / WebP）

- 遮罩深度滑块（0% ～ 70%）

- 面板透明度滑块（30% ～ 85%）

- 所有设置 localStorage 持久化，刷新恢复

# 05  技术架构

## 5.1  推荐技术栈

| 层次 | 技术选型 |
| --- | --- |
| 前端框架 | React 18 + TypeScript，Vite 构建 |
| UI 组件 | Tailwind CSS + 自定义 Glassmorphism 组件库 |
| 状态管理 | Zustand（轻量全局状态） |
| 后端框架 | FastAPI（Python）或 Node.js + Express |
| Agent 调用 | Anthropic Claude API（claude-sonnet-4-6） |
| 任务队列 | Redis + Bull 或 Celery（顺序执行保障） |
| 数据存储 | PostgreSQL（任务记录）+ Redis（实时状态） |
| 文件存储 | 本地文件系统 / S3（交付物存储） |
| 实时通信 | WebSocket（任务状态实时推送到前端） |
| 部署 | Docker Compose（单机部署）/ Kubernetes（生产扩展） |

## 5.2  Orchestrator 状态机

每个任务在执行过程中流转以下状态：

| 状态 | 说明 |
| --- | --- |
| PENDING | 等待前置任务完成，排队中 |
| RUNNING | 当前 Agent 正在执行，实时 token 流输出 |
| DONE | 执行成功，交接单已生成，可触发下一任务 |
| BLOCKED | 遇到问题，已暂停，等待人工介入或配置修复 |
| FAILED | 重试次数耗尽，标记失败，记录错误日志 |
| SKIPPED | 被人工跳过，不影响后续任务流 |

## 5.3  API 接口规范（核心端点）

| 接口 | 功能 |
| --- | --- |
| POST /tasks | 创建新任务（单个或批量） |
| GET /tasks | 获取任务列表（支持分页、筛选状态） |
| GET /tasks/{id} | 获取单个任务详情 + 交接单 |
| POST /tasks/{id}/run | 手动触发执行（跳过队列顺序） |
| POST /tasks/{id}/intervene | 人工介入：提交修改意见或覆写输出 |
| GET /agents | 获取 Agent 列表与当前 Skill 配置 |
| PUT /agents/{id}/skills | 更新 Agent 的 Skill 配置 |
| GET /dashboard/stats | 获取仪表盘统计数据（Token / 成功率 / 吞吐量） |
| WS /ws/tasks | WebSocket：实时推送任务状态变更 |

# 06  核心数据模型

## 6.1  Task（任务）

| 字段 | 类型 / 说明 |
| --- | --- |
| id | UUID，主键 |
| title | string，任务标题 |
| description | text，详细需求描述 |
| assigned_agent | enum: PM ¦ DEV ¦ QA ¦ AUTO（AUTO 由系统推断） |
| status | enum: PENDING ¦ RUNNING ¦ DONE ¦ BLOCKED ¦ FAILED ¦ SKIPPED |
| depends_on | UUID[]，前置任务 ID 列表（实现顺序执行约束） |
| handoff_context | JSON，上一任务生成的交接单 |
| output | JSON，本任务的结构化输出（文档路径 / 代码路径 / 报告等） |
| token_used | int，本任务消耗的 token 数量 |
| retry_count | int，已重试次数（上限可配置，默认 3） |
| created_at / updated_at | timestamp |

## 6.2  Agent（代理）

| 字段 | 类型 / 说明 |
| --- | --- |
| id | UUID，主键 |
| name | string（PM Agent / Dev Agent / QA Agent） |
| role | enum: PM ¦ DEV ¦ QA |
| skills | string[]，启用的 skill 列表 |
| system_prompt | text，该 Agent 的核心系统提示词 |
| model | string，使用的模型（默认 claude-sonnet-4-6） |
| max_tokens | int，单次调用最大 token 上限 |
| status | enum: ONLINE ¦ IDLE ¦ OFFLINE |

# 07  分阶段实施计划

| 阶段 | 周期 | 核心目标 | 主要交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 | 第 1-2 周 | 基础骨架 + 登录 + 静态仪表盘可交互 | 登录功能 / Dashboard UI / 背景自定义 / 数据库初始化 |
| Phase 2 | 第 3-4 周 | Orchestrator 核心 + 单 Agent 可执行任务 | 任务 CRUD API / Orchestrator 状态机 / 单个 Agent 调用验证 |
| Phase 3 | 第 5-6 周 | 三类 Agent 联动 + 上下文传递验证 | PM→Dev→QA 完整链路 / 交接单机制 / 实时 WebSocket 状态推送 |
| Phase 4 | 第 7-8 周 | 生产化 + 人工介入 + 完整监控 | 失败重试 / 人工介入界面 / Token 统计 / Docker 部署文档 |

## 7.1  Phase 1 详细任务拆解

- 搭建前端项目（React + Vite + Tailwind）

- 实现登录页（账密验证、错误提示、Enter 提交）

- 实现主仪表盘 UI（三栏布局、Agent 卡片、任务列表）

- 实现侧边栏（fit-content 高度 + 垂直居中悬浮）

- 实现背景自定义面板（预设 + 上传 + 透明度滑块 + localStorage）

- 搭建后端框架（FastAPI / Express）+ 数据库初始化脚本

## 7.2  Phase 2 详细任务拆解

- 设计并实现 Task 数据模型 + CRUD REST API

- 实现 Orchestrator 状态机（PENDING → RUNNING → DONE/BLOCKED）

- 集成 Anthropic API，实现单次 Agent 调用（PM Agent 优先）

- 实现任务输出写入文件系统 + 元数据记录

- 前端接入任务列表接口，展示真实数据

# 08  关键风险与应对策略

| 风险项 | 应对策略 |
| --- | --- |
| 上下文超长导致 token 超限 | 交接单严格截断（≤ 2000 token）+ 只传关键摘要，原始输出存文件系统引用 |
| Agent 中途输出质量不达标 | 在 DONE 状态前设置验收 checklist，QA Agent 作为最后质量关 |
| 顺序执行效率低，总耗时过长 | 允许无依赖的子任务并行执行；人工可强制跳过阻塞任务 |
| 模型幻觉导致错误代码进入生产 | 所有 Dev Agent 输出必须经过 bash skill 运行验证；QA Agent 独立复核 |
| 用户对 Agent 失去信任（输出不可控） | 所有 Agent 输出强制展示到仪表盘；人工介入入口常驻，降低介入门槛 |
| 前端在不同屏幕比例下布局错位 | 全部尺寸使用 clamp() 流式布局，覆盖 1280～2560px 测试矩阵 |

# 09  给 AI 构建助手的专项指引

本章节专门面向用于搭建本项目的 AI（如 Claude Code / Cursor 等），请在接收到任何构建请求时优先阅读本章。

## 9.1  前端构建要求

- 布局方式：侧边栏使用 height: fit-content + align-self: center，绝对不能撑满全屏

- 缩放方案：禁止使用 transform: scale() 进行整体缩放。所有尺寸使用 clamp(min, vw, max) 流式自适应

- 色彩规范：浅灰玻璃色：rgba(218,218,224,0.58)；强调色唯一：#2563EB；文字深灰：#18181b

- 毛玻璃：所有浮动面板使用 backdrop-filter: blur(22px)，背景色用半透明浅灰，不使用深色背景

- 字体：Sora 用于所有展示文字；JetBrains Mono 用于数字与代码

## 9.2  后端构建要求

- 顺序执行：Orchestrator 在触发下一任务前必须确认上一任务 status === DONE，严禁并发触发依赖任务

- 交接单格式：严格遵循 JSON Schema：{ summary, outputs, decisions, open_issues, next_hints }，不得随意扩展字段

- Agent prompt：每个 Agent 有独立 System Prompt，其中包含：角色定义 + 输出格式要求 + 交接单写入规范

- 错误处理：任何 Agent API 调用失败必须捕获，记录 error_log，status 置为 BLOCKED 而非 FAILED（先给重试机会）

- Token 追踪：每次 API 调用后解析 usage.input_tokens + usage.output_tokens，累计写入 Task.token_used

## 9.3  禁止事项

- 禁止前端直接调用 Anthropic API（所有 AI 调用必须经过后端 Orchestrator 层）

- 禁止 Agent 之间直接通信（所有协调由 Orchestrator 居中转发）

- 禁止将用户 API Key 存入数据库明文字段（使用环境变量或加密存储）

- 禁止任务输出直接写入 prompt 全文（超过 2000 token 必须截断并存为外部引用）

# 10  附录

## A. 术语表

| 术语 | 定义 |
| --- | --- |
| Agent | 专职执行特定角色任务的 AI 实例，有独立的 System Prompt 和 Skill 配置 |
| Orchestrator | 任务调度引擎，负责顺序触发 Agent、传递上下文、管理状态 |
| Skill | Agent 可调用的能力单元，如 code（代码生成）、bash（命令执行） |
| 交接单 (Handoff) | 任务完成后生成的结构化 JSON，作为下一任务的上下文输入 |
| Sprint | 一个时间周期内的任务集合，通常为 1-2 周 |
| Token | 大语言模型的计量单位，1 token ≈ 0.75 个英文单词 |
| Glassmorphism | 玻璃拟态 UI 风格，特征为半透明背景 + 毛玻璃模糊 + 亮色边框 |

## B. 已完成的前端工作（截至文档生成时）

- 登录页：账密验证、错误提示、密码显示切换、localStorage 登录态

- 主仪表盘：三栏 Grid 布局、Agent 状态卡、任务执行流、统计面板

- 侧边栏：品牌 Logo + 导航图标 + 用户头像，fit-content 高度 + 垂直居中

- 背景自定义：6 预设 + 图片上传 + 遮罩/透明度双滑块 + localStorage 持久化

- 自适应布局：全 clamp() 流式，覆盖 1280px～2560px

## C. 下一步优先执行事项

- 搭建后端服务（FastAPI 推荐），完成 Task + Agent 数据模型

- 实现 Orchestrator 基础状态机（PENDING → RUNNING → DONE）

- 接入 Anthropic Claude API，验证 PM Agent 单次调用

- 前后端联调：任务列表接口 → 仪表盘真实数据渲染

- WebSocket 实时状态推送 → 任务状态点动画联动

文档维护说明：本文档应随项目演进持续更新。每次重大架构决策或功能变更后，请在文档中同步记录，确保 AI 构建助手始终拥有最新的项目上下文。